ACTA DE REUNIÓN

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 06/11/2018 |
| **Lugar:** | ITSZN, Miguel Auza, Zac. |
| **Objetivos** | Revisar el desarrollo del Sprint 1 |
| **Reunión convocada por:** | Luis Gerardo Alarcón Ríos |

# Participantes

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** |
| Heber Blas Cruz Rodríguez | Product owner |
| Luis Gerardo Alarcón Ríos | Scrum master |
| Johana Karime Martínez Herrera | Scrum team |
| Abimal Márquez Sánchez | Scrum team |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
| **1** | Revisar avances del desarrollo del Sprint | Revisar que las historias de usuario acordadas a desarrollar para está fecha hayan sido terminadas. |
| **2** | Definir inconvenientes presentados | Definir los inconvenientes que se prsentaron durande el desarrollo de las historias de usuario acordadas |

# Compromisos asumidos

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** | **Responsable** |
| Historias de usuario desarrolladas | Equipo |

# Temas pendientes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |

# Acciones correctivas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Problema/Desviación** | **Acción correctiva** | **Responsable** | **Fecha** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |

# Resultado general de la reunión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
| **1** | Revisar avances del desarrollo del Sprint | No se terminaron las historias de usuario. Se reestructuro el tiempo de los sprints para terminar el sprint 1. |
| **2** | Definir inconvenientes presentados | Se determinaron fallas en el entorno de desarrollo. |

# Próxima Reunión:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lugar** | **Fecha** | **Hora** |
| ITSZN, Miguel Auza, Zac. | 13/11/2018 | 9:00 |

# Firma:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Firma** |
| Heber Blas Cruz Rodríguez |  |
| Luis Gerardo Alarcón Ríos |  |
| Johana Karime Martinez Herrera |  |
| Abimael Márquez Sánchez |  |